Phần 1. Rà soát kế hoạch Sprint Review

| Mã | Đánh giá | Quy tắc | Cách sửa |
| --- | --- | --- | --- |
| K-01 | Phù hợp | QT1 | Giữ nguyên, nhắc lại Sprint Goal để định hướng buổi Review. |
| K-02 | Chưa phù hợp | QT1 | Developers trình bày kết quả thực tế, cho Stakeholders trao đổi thay vì chỉ báo cáo tiến độ. |
| K-03 | Chưa phù hợp | QT2 | Chỉ demo PBI-41 bằng hành trình: khách hàng tra cứu trạng thái đơn trên website → AI trả về trạng thái đơn. PBI-42 và PBI-44 phải nêu rõ các lỗi chưa khắc phục, không giới thiệu là Done. |
| K-04 | Chưa phù hợp | QT3 | Mời Stakeholders dùng thử, đặt câu hỏi mở và ghi Feedback để Product Owner xem xét, cập nhật Product Backlog. Không tổ chức nghiệm thu toàn bộ. |

Phần 2. Xác định trạng thái PBI

| PBI | Trạng thái | Câu thông báo trong Sprint Review |
| --- | --- | --- |
| PBI-41 | Done | PBI-41 đã chạy trên môi trường thử nghiệm, đạt 60/60 kiểm thử chính và không còn lỗi nghiêm trọng cao. |
| PBI-42 | Chưa Done | PBI-42 đã tích hợp nhưng còn 8 ca kiểm thử lỗi dịch vụ đơn hàng chưa đạt nên chưa đủ điều kiện Done. |
| PBI-44 | Chưa Done | PBI-44 còn 6/80 ca phân loại sai và 1 lỗi nghiêm trọng cao nên chưa được xem là Done. |

Phần 3. Xử lý tình huống

Tôi không đồng ý che giấu 6 ca phân loại sai vì cần báo cáo trung thực kết quả và rủi ro của PBI-44. Việc tích hợp hoàn tất hoặc tỷ lệ kiểm thử cao không có nghĩa PBI đã đạt Definition of Done. Feedback của Chủ cửa hàng sẽ được ghi nhận, đánh giá mức độ ưu tiên và xem xét khi cập nhật Product Backlog, không hứa thực hiện ngay tất cả. Tôi đề xuất mời Trưởng nhóm CSKH vì người này có góc nhìn quan trọng về việc chuyển hội thoại cho nhân viên sớm khi AI không chắc chắn. Sprint Review cần tạo cơ hội cho các bên cùng trao đổi để lựa chọn hướng phát triển phù hợp với mục tiêu sản phẩm.